INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

CAMPUS LAGARTO

BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

GERÊNCIA DE PROJETOS

MATEUS SANTOS GAMA (2024000251)
INDIGO SANTOS TAVARES (2024002739)
MARCOS HENRIQUE GARCIA PEREIRA (2024001606)

Lagarto em Movimento: Histórias, Treinos e Vida Saudável

LAGARTO, SE

2025

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	2

2. JUSTIFICATIVA	2

3. OBJETIVOS E METAS	3

4. PREMISSAS DO PROJETO	3

5. RESTRIÇÕES DO PROJETO	4

6. STAKEHOLDERS	4

7. CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO	4

8. REFERÊNCIAS	4

# INTRODUÇÃO

A cidade de Lagarto tem vivido um crescimento significativo no interesse por práticas esportivas e atividades voltadas ao bem-estar. Um exemplo marcante é a 30ª Corrida Rústica da Prefeitura de Lagarto, que alcançou grande repercussão e sucesso entre jovens e adultos (Prefeitura de Lagarto, 2025).

O evento, organizado pela SEJEL e composto por percursos que vão de 800 m a 10 km, reuniu participantes de diferentes faixas etárias e municípios, evidenciando a consolidação do movimento fitness como parte da identidade local (Prefeitura de Lagarto, 2025).

Diante desse cenário, o projeto “Lagarto em Movimento: Histórias, Treinos e Vida Saudável” tem como objetivo produzir um site autoral que registre, valorize e divulgue profissionais, espaços e práticas esportivas da cidade. A iniciativa busca destacar histórias, rotinas e trabalhos que fazem do fitness uma força cultural, social e econômica em Lagarto.

# JUSTIFICATIVA

A cidade de Lagarto tem vivenciado um crescimento expressivo no interesse por práticas esportivas, condicionamento físico e estilo de vida saudável. Esse movimento é evidenciado pela rápida adesão da população a eventos esportivos, como a 30ª Corrida Rústica da Prefeitura de Lagarto, que registrou 3 mil inscrições em apenas 12 minutos, demonstrando engajamento e demanda ativa pelo cenário fitness local (SE79, 2025).

Além disso, academias, studios e eventos esportivos têm ganhado grande espaço na rotina dos moradores, fortalecendo a economia criativa ligada ao esporte, à saúde e ao bem-estar. A Prefeitura e a SEJEL têm investido em iniciativas que promovem atividades físicas comunitárias, ampliando o acesso e fomentando a prática desportiva em diferentes faixas etárias (Prefeitura de Lagarto, 2025).

Diante desse contexto, justifica-se a criação de um site autoral, com fotos e textos que registrem e valorizem:

- profissionais do meio fitness,

- atletas locais,

- academias e espaços esportivos,

- eventos e histórias marcantes que movimentam a cidade.

O projeto contribui para a documentação da cultura esportiva local, fortalecendo a identidade da cidade e promovendo o reconhecimento dos agentes que fazem Lagarto se mover.

# OBJETIVOS E METAS

Objetivo Geral: Desenvolver um site autoral que valorize o movimento fitness de Lagarto, destacando profissionais, ambientes, eventos e práticas esportivas.

Objetivos Específicos:

- Produzir conteúdo original (textos e fotografias) sobre o cenário fitness local;

- Registrar profissionais e espaços esportivos relevantes da cidade;

- Criar uma plataforma visual, responsiva e acessível para apresentar esse conteúdo.

Metas:

- Site finalizado e publicado até a data definida pela disciplina.

- Mínimo de 15 fotografias autorais.

- Seções organizadas: eventos, profissionais, espaços esportivos, cotidiano ativo.

# PREMISSAS DO PROJETO

O conteúdo deve ser autoral, com espaço para publicação de conteúdo de terceiros com a devida autorização e concordância com o regulamento do formulário de submissão. Além disso, o site deve representar fielmente a realidade do contexto fitness de Lagarto.

A coleta de informações ocorrerá de forma ética, com autorização dos participantes.

4.1 Requisitos para Aprovação do Projeto

- Site funcional, responsivo e navegável.

- Conteúdo original e coerente com o tema.

- Entregas revisadas e aprovadas pela professora responsável.

4.2 Critérios de Término

O projeto será encerrado quando:

- todas as entregas estiverem completas;

- o site estiver publicado ou apresentado;

- o professor validar a conformidade com os requisitos;

- eventuais pendências foram resolvidas.

# RESTRIÇÕES DO PROJETO

- Necessidade de criação de conteúdo autoral;

- Prazo limitado conforme cronograma da disciplina;

- Dependência de disponibilidade dos participantes;

- Recursos tecnológicos restritos ao que a equipe possui.

# STAKEHOLDERS

- Mateus Santos Gama (Equipe de Desenvolvimento),

- Indigo Santos Tavares (Equipe de Desenvolvimento),

- Marcos Henrique Garcia Pereira (Equipe de Desenvolvimento),

- Rodrigo Bispo (Lutador Profissional de Muay Thai, MMA),

- Cleane (Praticante de Muay Thai),

- Josefa Cleiciane Pereira da Conceição (Praticante de musculação),

- Mariana Santos Gama (Praticante de musculação),

- Walmir Monteiro Neto (Praticante de musculação e corrida livre),

- Paulinho (Praticante de corrida livre),

- Anthony (Praticante de musculação),

- Julia Stephanie Santos Costa (Praticante de natação, musculação e futvôlei),

- Francyelle dos Santos Silva (Praticante de musculação, futvôlei, vôlei, Crossfit),

- Joana Alves de Jesus Sandes (Praticante de HandeBol).

- Anne Kevilly Teixeira Dos Santos Dias (Praticante de Vôlei, Vôlei de Praia, Corrida livre e Handebol).

- Yasmin Souza Rosa (Praticante de Musculação).

- Kelly Dayanne Oliveira Silva (Praticante de Crossfit)

# CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO

| ITEM | UND. | QTD. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Internet | UND | 3 | R$110,00 | R$330,00 |
| Notebook | UND | 3 | R$6.000,00 | R$18.000,00 |
| Computador | UND | 1 | R$5.000,00 | R$5.000,00 |
| Gasolina | LT | 10 | R$6,32 | R$63,20 |
| Folha A4 | UND | 10 | R$1,00 | R$10,00 |
| Celular | UND | 4[3 | R$4.000,00 | R$12.000,00 |

*Todos os itens mencionados no quadro de orçamento são de posse do próprio pesquisador responsável ou financiados por ele.

# REFERÊNCIAS

ISTOÉ ARACAJU. Jovem de Lagarto perde 30 kg em 6 meses com corrida e academia e viraliza nas redes sociais. 2025. Disponível em: https://www.istoearacaju.com.br/2025/04/28/jovem-de-lagarto-se-perde-30-kg-em-6-meses-com-corrida-e-academia-e-viraliza-nas-redes-sociais-video/. Acesso em: 10 dez. 2025.

ISTOÉ LAGARTO. Praça do Tanque Grande será transformada em parque temático com espaço para atividades físicas, anuncia Sérgio Reis. 2025. Disponível em: https://www.istoelagarto.com.br/praca-do-tanque-grande-sera-transformada-em-parque-tematico-com-espaco-para-atividades-fisicas-anuncia-sergio-reis/. Acesso em: 10 dez. 2025.

PREFEITURA DE LAGARTO. 30ª Corrida Rústica da Prefeitura de Lagarto tem sucesso de inscrições. 2024. Disponível em: https://lagarto.se.gov.br/noticias/30ª-corrida-rústica-da-prefeitura-de-lagarto-tem-sucesso-de-inscrições. Acesso em: 10 dez. 2025.

SE79. Secretário de Esporte e Lazer Rafael Monteiro comemora sucesso de inscrições na 30ª Corrida Rústica de Lagarto: 3 mil inscrições em 12 minutos. 2024. Disponível em: https://se79.com.br/secretario-de-esporte-e-lazer-rafael-monteiro-comemora-sucesso-de-inscricoes-na-30a-corrida-rustica-de-lagarto-3-mil-inscricoes-em-12-minutos/. Acesso em: 10 dez. 2025.